## Slide 1
Strategi Pengadaan Melalui Skema KPBU
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kalimantan Tengah, 3 September 2025

## Slide 2
www.lkpp.go.id
DEFINISI DAN KARAKTERISTIK KPBU
FUNDING
DURATION
INPUT & OUTPUT
RISK
Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum,
Mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD,
Sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak
Sumber: Pasal 1 angka 6 Perpres 38/2015

## Slide 3
www.lkpp.go.id
Kebijakan Utama KPBU di Indonesia
Proses KPBU
Fitur KPBU
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015
Persiapan dan Pengelolaan Perjanjian
Peraturan Bappenas 4/2015
Peraturan Bappenas 2/2020
Peraturan Bappenas 7/2023
Pengadaan
Peraturan LKPP 1/2025
SE Kepala LKPP No 10/2019, 14/2022, 15/2022
Availability Payment (AP)
Per. Kemenkeu. 260/2016
Per. Kemendagri 96/2016
Project Development Facility (PDF)
Per. Kemenkeu 73/2018
Per. Kemenkeu 8/2020
Jaminan Pemerintah
Perpres 78/2010
Per. Kemenkeu 260/2010
Per. Kemenkeu 8/2016
Viability Gap Fund (VGF)
Per. Kemenkeu 223/2012
Per. Kemenkeu 143/2013
Per. Kemenkeu 170/2015
Akuisisi Tanah
UU 2/2012
Utilisasi Aset Negara
Per. Kemenkeu 78/2014 Per. Kemendagri 19/2016 PP 27/2014 PP 28/2020
Pajak dan Lainnya
Peraturan Sektor
Aspek Hukum KPBU
Aspek Hukum Lainnya

## Slide 4
PRINSIP PENGADAAN KPBU

## Slide 5
Pada umumnya, capaian kinerja didasarkan pada spesifikasi input
Umumnya, teknologi (spek teknis) telah ditentukan
Pekerjaan konstruksi terpisah dengan operasi dan pemeliharaan
Risiko ditanggung oleh pemerintah, sepanjang asset digunakan
Kinerja layanan didasarkan pada spesifikasi output
Pada umumnya teknologi dibuka sepanjang mencapai kinerja layanan. Terbuka kesempatan Inovasi bagi Badan Usaha untuk mencapai output layanan yang optimal
Pekerjaan terintegrasi (DBFOMT)
Risiko ditanggung oleh pihak yang mampu mengatasinya, selama masa kerjasama (transfer risiko yang signifikan).
PBJ KONVENSIONAL
KPBU
PERBANDINGAN PBJP DAN KPBU

## Slide 6
www.lkpp.go.id
Kerangka Hukum Peraturan KPBU
Identifikasi
Proyek
Studi Pendahuluan
Prastudi Kelayakan
Persiapan Pengadaan
Prakualifikasi
Pelelangan
Tandatangan
Perjanjian
Financial Close
Kontruksi
Operasi
PERENCANAAN
PENYIAPAN
TRANSAKSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN
Lingkup pengaturan
PerLKPP 1 tahun 2025
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015
Tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025
Tentang Tata Cara Pengadaan untuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Memberikan
amanat
Notes: Revisi Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang tata cara pengadaan untuk kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dibuat dalam upaya mendorong percepatan pembangunan melalui inovasi percepatan pengadaan, serta memenuhi perkembangan sesuai praktek di lapangan dan kebutuhan hukum.
Secara umum Peraturan LKPP 1 Tahun 2025 mengadopsi inovasi percepatan pengadaan yang diatur pada Peraturan LKPP 1 Tahun 2023 untuk Pengadaan KPBU IKN.

## Slide 7
www.lkpp.go.id
Outline
Peraturan
Lampiran 1
Badan Penyiapan
Lampiran 5
Panel Badan Usaha
Lampiran 4
Panel Badan Penyiapan
Lampiran 2
Badan Usaha Pelaksana
Prakarsa Pemerintah
Lampiran 3
Badan Usaha Pelaksana
Prakarsa Badan Usaha
Batang Tubuh
Peraturan LKPP No.1 Tahun 2025
48
  PASAL
12
  BAB
5
  LAMPIRAN

## Slide 8
www.lkpp.go.id
Poin Baru Dalam
Peraturan
01. Penyempurnaan pengaturan Pengadaan Badan Penyiapan (Seleksi dan Seleksi Langsung)
03. Metode baru
Swiss Challenge pada Proyek KPBU atas Prakarsa Badan Usaha
02. Penyempurnaan
pengaturan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas Prakarsa Badan Usaha
04. Metode baru
Penggabungan Prakualifikasi dan Pelelangan
05. Pembentukan Panel Badan Penyiapan dan Panel Badan Usaha
06. Pemenang cadangan hingga tahap pemenuhan pembiayaan
Notes: Penyempurnaan pada Lampiran 1 dilakukan dengan mendetailkan tahapan seleksi dan seleksi langsung sehingga dapat dilaksanakan
Penyempurnaan pada Lampiran 3 dalam hal tugas panitia membantu PJPK pada evaluasi pemrakarsa, sinkronisasi kompensasi pemrakarsa dengan metode evaluasi penawaran, jaminan penawaran dan pelaksanaan, Pemrakarsa dianggap lulus Prakualifikasi.
Swiss Challenge adalah metode baru yang diperkenalkan dalam hal pemrakarsa memberikan minta sekaligus penawarannya
Metode penggabungan prakualifikasi dan pelelangan, untuk mendorong percepatan proses dan kepastian bagi calon investor
Panel dibentuk untuk memangkas proses Prakualifikasi tidak dilakukan berulang pada sektor yang sama
Penasihat Proses merupakan pelaku baru, untuk mengawal PJPK dan Peserta pada proses pengadaan untuk menjaga fairness dan akuntabilitas.

## Slide 9
www.lkpp.go.id
Pengadaan
Badan Penyiapan

## Slide 10
Pelaksanaan Proyek KPBU dapat dibantu oleh Badan Penyiapan.
Badan Penyiapan yang dimaksud adalah Badan Usaha atau Lembaga/ Institusi/ Organisasi Internasional yang dipilih untuk melaksanakan pendampingan pada tahap penyiapan hingga transaksi atau tahap transaksi Proyek KPBU
www.lkpp.go.id
Penjelasan Umum
Badan Penyiapan

## Slide 11
www.lkpp.go.id
Badan Penyiapan
Badan
Penyiapan
Badan Penyiapan membantu PJPK membiayai terlebih dahulu Penyiapan Proyek KPBU dengan hasil keluaran yaitu kepastian mendapatkan BUP
Identifikasi
Proyek
Studi Pendahuluan
Prastudi Kelayakan
Persiapan Pengadaan
Prakualifikasi
Pelelangan
Tandatangan
Perjanjian
Financial Close
Kontruksi
Operasi
PERENCANAAN
PENYIAPAN
TRANSAKSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN

## Slide 12
www.lkpp.go.id
Syarat
Keputusan
Personil
Personil Panitia min 3 orang dengan syarat memahami pengadaan, lingkup proyek, hukum perjanjian & ketentuan peraturan perundang-undangan proyek KPBU.
Keputusan yang diambil oleh Panitia Pengadaan Badan Penyiapan melalui musyawarah mufakat, namun jika tidak dapat diambil melalui musyawarah mufakat pengambilan keputusan berdasarkan hasil suara terbanyak.
Panitia Pengadaan Badan Penyiapan bisa merangkap menjadi personil Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
Panitia Pengadaan Badan Penyiapan dapat berkoordinasi dengan Simpul KPBU
Panitia Pengadaan Badan Penyiapan

## Slide 13
www.lkpp.go.id
Tugas & Tanggung Jawab Panitia
01. Menyusun surat kebutuhan penggunaan badan penyiapan lembaga/ organisasi internasional untuk ditandatangani oleh PJPK
  04. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan badan penyiapan
  07. Melakukan evaluasi dokumen penawaran
02. Menyusun & menetapkan dokumen pengadaan setelah mendapat persetujuan PJPK
05. Melakukan evaluasi kualifikasi peserta badan penyiapan
08. Mengusulkan pemenang seleksi / seleksi langsung
03. Menetapkan perubahan dokumen pengadaan setelah mendapatkan persetujuan PJPK, jika ada
  06. Menetapkan dan mengumumkan hasil prakualifikasi
  09. Melaporkan proses pelaksanaan pengadaan badan penyiapan kepada PJPK

## Slide 14
www.lkpp.go.id
Peserta yang dimaksud
Badan Usaha
Peserta Pengadaan Badan Penyiapan dalam peraturan ini adalah Badan Usaha atau Lembaga/ Institusi/ Organisasi Internasional
Badan Usaha dapat berbentuk :
Badan Usaha tunggal atau
Konsorsium (dapat berupa kerja sama ekuitas, kerjas sama operasi, kemitraan atau bentuk kerja sama lain)
Konsorsium
Peserta Pengadaan Badan Penyiapan berbentuk konsorsium harus memiliki perjanjian konsorsium yang memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium.
Peserta Pengadaan Badan Penyiapan

## Slide 15
www.lkpp.go.id
Tahapan Pengadaan
Badan Penyiapan
01.
Persiapan Pengadaan
Badan Penyiapan
02.
Pelaksanaan Pengadaan
Badan Penyiapan

## Slide 16
www.lkpp.go.id
Persiapan Pengadaan
Badan Penyiapan
01. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Biaya Badan Penyiapan
03. Persetujuan KAK, Biaya Badan Penyiapan
& Dokumen Pengadaan Badan Penyiapan
02. Penyusunan Dokumen Pengadaan Badan Penyiapan
04. Penetapan KAK, Biaya Badan Penyiapan dan Dokumen Pengadaan Badan Penyiapan

## Slide 17
www.lkpp.go.id
Pelaksanaan Pengadaan
Badan Penyiapan
Prakualifikasi
Seleksi
01.
Penggabungan Prakualifikasi & Seleksi
02.
Pelaksanaan Pengadaan Badan Penyiapan
berbentuk Badan Usaha:
Pelaksanaan Pengadaan Badan Penyiapan berbentuk Lembaga/ Institusi/ Organisasi Internasional:
Seleksi Langsung
03.

## Slide 18
www.lkpp.go.id
Prakualifikasi
Badan Penyiapan
Prakualifikasi memastikan bahwa hanya peserta yang mampu yang dapat mengikuti proses Seleksi.
Prakualifikasi dilakukan untuk menilai:
Pemenuhan syarat administrasi;
Kemampuan teknis; dan
Kemampuan finansial

## Slide 19
www.lkpp.go.id
Syarat Peserta
Badan Penyiapan
01.
  Memiliki izin usaha dengan ruang lingkup jasa konsultansi;
02.
  Memenuhi ketentuan perpajakan;
03.
  Memiliki pengalaman dalam pendampingan pada tahap transaksi dalam penyediaan infrastruktur;
04.
  Memiliki kemampuan finansial dalam membiayai tahap transaksi proyek KPBU
05.
  Tidak memiliki pertentangan kepentingan sesuai peraturan lembaga ini;
06.
  Peserta badan penyiapan dapat berbentuk badan usaha tunggal atau konsorsium.
Antara lain :

## Slide 20
www.lkpp.go.id
Pengumuman
Prakualifikasi
Pendaftaran & Penyampaian
Dokumen Surat Kerahasiaan
Penjelasan
Dokumen Prakualifikasi
Penyampaian Dokumen Prakualifikasi & Akses Ruangan Data Informasi
01
02
03
04
Tahapan Prakualifikasi Badan Penyiapan

## Slide 21
www.lkpp.go.id
1
2
Metode Evalusi berdasarkan Kualitas
Metode Evalusi berdasarkan Kualitas & Biaya
Digunakan untuk proyek KPBU dengan karakteristik yaitu ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli dan waktu penyelesaian pekerjaan yang sulit dan atau tidak dapat diuraikan dalam KAK
Digunakan untuk proyek KPBU dengan karakteristik yaitu ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli dan waktu penyelesaian pekerjaan yang dapat diuraikan dan atau dapat ditentukan dengan jelas tepat dalam KAK
Badan Penyiapan
Seleksi
Evaluasi penawaran Badan Penyiapan diikuti dengan klarifikasi dan negoisasi terhadap aspek biaya, yaitu :
Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya
Kesesuaian volume kegiatan dengan jenis pengeluaran biaya
Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasar (kewajaran biaya)

## Slide 22
www.lkpp.go.id
Panitia Pengadaan Badan Penyiapan menyampaikan Dokumen Pengadaan kepada Peserta :
Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Permintaan Proposal
Peserta Pengadaan menyiapkan:
Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
Penggabungan
Prakualifikasi &
Seleksi

## Slide 23
www.lkpp.go.id
            PJPK menerbitkan surat penunjukan Badan Penyiapan kepada Pemenang Seleksi
            Setelah diterbitkan Surat Penunjukan Badan penyiapan PJPK dan Pemenang Seleksi melakukan finalisasi terhadap Rancangan Perjanjian Badan Penyiapan
            Perjanjian Badan Penyiapan ditandatangani paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penerbitan surat penunjukan Badan Penyiapan
Perjanjian
Badan Penyiapan

## Slide 24
www.lkpp.go.id
Mekanisme
Pembayaran
Pembayaran secara Penuh
Pembayaran secara Berkala
Pembayaran lainnya (sesuai peraturan perundang-undangan)
Biaya
Badan Penyiapan
Biaya tahap Penyiapan
Biaya tahap Transaksi
Imbalan terhadap Badan Penyiapan
Biaya Badan Penyiapan dapat dibebankan (sebagian/ seluruhnya) kepada Badan Usaha pemenang lelang Proyek KPBU
Badan Penyiapan dapat diberikan imbalan keberhasilan (success fee)
Pembayaran
Badan Penyiapan

## Slide 25
www.lkpp.go.id
Diberikan atas tercapainya pemenuhan pembiayaan Proyek KPBU
Besaran imbalan keberhasilan maksimal sebesar 25% dari nilai biaya penyiapan proyek, sudah termasuk keuntungan Badan Penyiapan
Imbalan
Badan Penyiapan

## Slide 26
www.lkpp.go.id
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Proyek Kerja Sama Pemerintah & Badan Usaha
atas Prakarsa Pemerintah

## Slide 27
www.lkpp.go.id
Pengadaan BUP
Prakarsa Pemerintah
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas Prakarsa Pemerintah adalah rangkaian kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang tahap penyiapannya diprakarsai oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Direksi Badan Usaha milik Negara/ Direksi Badan Usaha milik Daerah
Pengadaan BUP dilaksanakan setelah PJPK menerbitkan surat yang menyatakan bahwa proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap penyiapan
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen yang dihasilkan dalam tahap penyiapan KPBU dan penjajakan minat pasar

## Slide 28
Peserta Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Badan Usaha yang mengikuti proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dari tahap pemasukan Dokumen Kualifikasi hingga penetapan pemenang atau penetapan hasil penunjukan langsung.
Penasihat KPBU
Pihak yang membantu PJPK dalam rangka memberikan rekomendasi terkait kesesuaian proses dalam pelaksanaan proses KPBU.
Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Tim yang dibentuk PJPK yang memiliki tugas, peran dan tanggung jawab untuk menyiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, membantu penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan.
www.lkpp.go.id
Pelaku Pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
Notes: “Pada proses penandatanganan kpbu... Dst” tidak diposisi ini Persiapan penandatanganan di buat slide tersendiri setelah PL

## Slide 29
www.lkpp.go.id
Ketentuan
Personil Panitia min 5 orang dengan syarat memahami pengadaan; lingkup proyek; hukum perjanjian & ketentuan peraturan perundang-undangan proyek; aspek teknis; bisnis & finansial proyek; dan menandatangani Pakta Integritas
Keputusan
Keputusan yang diambil oleh Panitia Pengadaan Badan Pelaksana melalui musyawarah mufakat, namun jika tidak dapat diambil melalui musyawarah mufakat pengambilan keputusan berdasarkan hasil suara terbanyak
Personil
Panitia dapat berkoordinasi dengan Simpul KPBU dan dapat dibantu oleh konsultan/ tenaga ahli
Panitia Pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
PJPK membentuk Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) :
Notes: “Pada proses penandatanganan kpbu... Dst” tidak diposisi ini Persiapan penandatanganan di buat slide tersendiri setelah PL

## Slide 30
www.lkpp.go.id
Tugas & Tanggung Jawab Panitia BUP
01. Melakukan konfirmasi kesiapan proyek KPBU
04. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan beserta setiap perubahannya
07. Mengusulkan pemenang lelang
02. Menyusun jadwal pengadaan badan usaha pelaksana
05. Melakukan evaluasi kualifikasi peserta pengadaan
08. Menyampaikan laporan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada PJPK
03. Melakukan penjajakan minat pasar
06. Melakukan evaluasi dokumen penawaran
09. Membantu PJPK dalam persiapan penandatanganan perjanjian KPBU
Notes: “Pada proses penandatanganan kpbu... Dst” tidak diposisi ini Persiapan penandatanganan di buat slide tersendiri setelah PL

## Slide 31
www.lkpp.go.id
Badan Usaha
Peserta Pengadaan Badan Penyiapan dalam peraturan ini adalah Badan Usaha
Badan Usaha dapat berbentuk :
Badan Usaha tunggal atau
Konsorsium (dapat berupa kerja sama ekuitas, kerjas sama operasi, kemitraan atau bentuk kerja sama lain)
Konsorsium
Peserta Pengadaan Badan Pelaksana berbentuk konsorsium harus memiliki perjanjian konsorsium yang memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium.
Peserta Pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
Notes: “Pada proses penandatanganan kpbu... Dst” tidak diposisi ini Persiapan penandatanganan di buat slide tersendiri setelah PL

## Slide 32
www.lkpp.go.id
Penasehat Proses menyampaikan laporan kepada PJPK
Tugas
Menyusun dokumen rencana penasihat
Mengikuti & mengealuasi proses pengadaan dan dokumen yang dihasilkan
Meninjau usulan perubahan perjanjian KPBU yang diajukan
Laporan kepada PJPK
Informasi proyek KPBU
Identifikasi risiko
Rekomendasi pelaksanaan proses pengadaan KPBU
Informasi yang memuat pelaksanaan dari setiap tahapan KPBU terhadap kesesuaian dengan dokumen rencana penasihat proses
Kesimpulan pelaksanaan proses pengadaan KPBU
Penasihat Proses
Pengadaan BUP
Notes: “Pada proses penandatanganan kpbu... Dst” tidak diposisi ini Persiapan penandatanganan di buat slide tersendiri setelah PL

## Slide 33
www.lkpp.go.id
Tahapan Pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
01.
Persiapan Pengadaan
Badan Pelaksana
02.
Pelaksanaan Pengadaan
Badan Pelaksana
03.
Persiapan Penandatanganan Perjanjian KPBU
Notes: “Pada proses penandatanganan kpbu... Dst” tidak diposisi ini Persiapan penandatanganan di buat slide tersendiri setelah PL

## Slide 34
www.lkpp.go.id
Persiapan Pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
01. Konfirmasi kesiapan proyek KPBU
03. Penyusunan jadwal pengadaan badan usaha pelaksana
05. Penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan
02. Penerbitan pemberitahuan informasi awal, jika diperlukan
04. Penyusunan dan penayangan pengumuman
06. Pengelolaan ruangan data dan informasi

## Slide 35
www.lkpp.go.id
Pelaksaan Pengadaan
Badan Usaha Pelaksana
Pelaksanaan Pelelangan atau Penunjukan Langsung dilakukan melalui Prakualifikasi (dapat dilakukan melalui Panel Badan Usaha)
01.
  Pelelangan; atau
02.
  Penunjukan Langsung

## Slide 36
www.lkpp.go.id
Pelaksanaan Pengadaan BUP
Pelelangan
Pelelangan Satu Tahap;
01.
RfQ
RfP
Pelelangan Dua Tahap.
03.
Tahap 1
Tahap 2
Penggabungan Prakualifikasi Dan Pelelangan Satu Tahap; atau
02.
RfQ
RfP

## Slide 37
www.lkpp.go.id
Kriteria
Pelelangan
Satu Tahap & Penggabungan
Pelelangan satu tahap dan penggabungan Prakualifikasi dan pelelangan satu tahap digunakan untuk Proyek KPBU skala kecil dan Proyek KPBU yang memiliki karakteristik:
01.
  Seluruh persyaratan penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas; dan
02.
  Tidak diperlukan dialog optimalisasi untuk mendapatkan penawaran yang paling bermanfaat dengan nilai manfaat uang yang terbaik

## Slide 38
www.lkpp.go.id
Kriteria
Pelelangan Dua Tahap
Pelelangan dua tahap digunakan untuk Proyek KPBU yang memiliki karakteristik :
  Dialog Optimalisasi dilakukan untuk meminta Peserta memberikan penawaran optimalisasi yang bertujuan mendapatkan penawaran yang lebih baik
01. Persyaratan minimum dari Penyediaan Infrastruktur telah dirumuskan dengan jelas dan tidak dapat diubah; dan
02. Diperlukan persyaratan tambahan serta kegiatan Dialog Optimalisasi, untuk mendapatkan penawaran yang memiliki nilai manfaat uang yang terbaik.

## Slide 39
www.lkpp.go.id
Penilaian kualifikasi meliputi:
01
02
Sistem Pembobotan
        Pemenuhan syarat administrasi
        Kemampuan finansial
03
Prakualifikasi memastikan bahwa hanya peserta yang mampu menjalan proyek yang dapat mengikuti proses Lelang
        Dalam hal hasil Prakualifikasi menghasilkan 1 (satu) Peserta, maka Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana meminta persetujuan PJPK untuk melaksanakan Penunjukan Langsung
Pelaksanaan Pengadaan BUP
Prakualifikasi

## Slide 40
www.lkpp.go.id
Syarat Kualifikasi Peserta
01. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
03. Memiliki pengalaman dan kemampuan pembiayaan penyediaan infrastruktur;
05. Tidak memiliki pertentangan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan lembaga ini;
02. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur sejenis;
04. Peserta pengadaan dapat berbentuk sebagai badan usaha tunggal atau konsorsium;
06. Tidak sedang dipailitkan dan/ atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
07. Memenuhi ketentuan perpajakan.

## Slide 41
www.lkpp.go.id
Ketentuan Konsorsium
01. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur sejenis paling sedikit yang dimiliki oleh salah satu anggota konsorsium;
02. Memiliki pengalaman dan kemampuan pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur yang dapat dipenuhi secara agregat;
03. Memiliki perjanjian konsorsium yang memuat paling sedikit:
Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing badan usaha;
Penunjukan pimpinan konsorsium;
Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan konsorsium;
Pimpinan konsorsium harus menguasai lebih dari 50% ekuitas dari BUP yang dibentuk jika ditetapkan sebagai pemenang atau ditunjuk dalam pengadaan;
Pimpinan konsorsium dapat lebih dari 1 (satu) badan usaha; dan
Dalam hal pimpinan konsorsium lebih dari 1 (satu) maka salah satunya ditunjuk sebagai perwakilan resmi konsorsium.

## Slide 42
www.lkpp.go.id
Pengumuman
Prakualifikasi
Pendaftaran & Penyampaian
Dokumen Surat Kerahasiaan
Penjelasan
Dokumen Prakualifikasi
Penyampaian Dokumen Prakualifikasi & Akses Ruangan Data Informasi
01
02
03
04
Tahapan Prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana

## Slide 43
www.lkpp.go.id
Pemasukan
Dokumen Kualifikasi
Evaluasi
Dokumen Kualifikasi
Sanggah Hasil Prakualifikasi
Penetapan & Pengumuman
hasil Prakualifikasi
05
06
07
08
Tahapan Prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana

## Slide 44
Pengiriman Undangan
Penyampaian Dokumen Permintaan Proposal & Rancangan Perjanjian KPBU
Pemberian Penjelasan
Pemasukan Dokumen Penawaran (Sampul I & Sampul II)
Penyampaian Undangan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I
Pemberitahuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I
Penyampaian Undangan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II
Negosiasi Dokumen Penawaran (dalam hal hanya terdapat satu peserta yang lulus evaluasi)
Penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Penetapan Pemenang
Pengumuman Hasil Pelelangan
Sanggah Terhadap Hasil Pelelangan
Penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan
Dokumen Penawaran Sampul I berisi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis
Dokumen Penawaran Sampul II berisi Dokumen Penawaran Finansial
www.lkpp.go.id
Pelaksanaan Pengadaan BUP
Pelelangan Satu Tahap

## Slide 45
www.lkpp.go.id
Ketentuan Umum
Penggabungan Prakualifikasi &
Pelelangan Satu Tahap
Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana menyampaikan Dokumen Pengadaan yang berisi Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Permintaan Proposal
01
Peserta Pengadaan memasukan Dokumen Penawaran beserta pemenuhan Dokumen Kualifikasi
02

## Slide 46
Pengumuman Pengadaan
Pendaftaran dan Penyampaian Dokumen Surat Kerahasiaan
Penyampaian Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan
Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
Penyampaian Undangan Dan Pembukaan Dokumen Kualifikasi Dan Dokumen Penawaran
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Evaluasi Dokumen Penawaran
Negosiasi Dokumen Penawaran (Dalam Hal Hanya Terdapat 1 (Satu) Peserta Yang Lulus Evaluasi Penawaran)
Penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Penetapan Pemenang
Pengumuman Hasil Pelelangan
Sanggah Terhadap Hasil Pelelangan
Penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan
www.lkpp.go.id
Pelaksanaan Pengadaan BUP
Penggabungan Prakualifikasi & Pelelangan Satu Tahap

## Slide 47
www.lkpp.go.id
Evaluasi Dokumen Penawaran
Pelelangan Satu Tahap dan Penggabungan
Metode Evaluasi Dokumen Penawaran :
Sistem Penawaran Finansial Terbaik; atau
01.
Kompetisi finansial terbaik dilakukan kepada peserta yang lulus evaluasi persyaratan administrasi dan teknis. Finansial terbaik yang bisa dikompetisikan antara lain:
Harga terendah;
Tarif terendah;
Pembayaran ketersediaan layanan terendah;
Dukungan kelayakan terendah; dan/ atau
Penawaran terbaik dalam bentuk nilai moneter lainnya
Sistem Nilai
02.
              Panitia memberi nilai angka tertentu pada setiap pemenuhan unsur yang menjadi persyaratan berdasarkan kriteria evaluasi dan bobot yang telah ditetapkan;
              Masing-masing unsur diberi bobot dan total bobot keseluruhan unsur berjumlah 100% (seratus persen);
              Penetapan peringkat disusun berdasarkan total jumlah capaian kombinasi nilai teknis dan nilai finansial.

## Slide 48
www.lkpp.go.id
Ketentuan Umum
Pelelangan Dua Tahap
Pelelangan dua tahap digunakan untuk Proyek KPBU yang memiliki karakteristik :
  Dialog Optimalisasi dilakukan untuk meminta Peserta memberikan penawaran optimalisasi yang bertujuan mendapatkan penawaran yang lebih baik
01. Persyaratan minimum dari Penyediaan Infrastruktur telah dirumuskan dengan jelas dan tidak dapat diubah; dan
02. Diperlukan persyaratan tambahan serta kegiatan Dialog Optimalisasi, untuk mendapatkan penawaran yang memiliki nilai manfaat uang yang terbaik.

## Slide 49
Pengiriman Undangan
Penyampaian Dokumen Permintaan Proposal Dan Rancangan Perjanjian KPBU
Pemberian Penjelasan
Pemasukan Dokumen Penawaran
Pemberitahuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
Sanggah Terhadap Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
Undangan Kepada Peserta Dialog
Penyampaian Undangan dan Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi Dokumen Penawaran
Dialog Optimalisasi Atas Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
Pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi
Pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi
Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi
Penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Penetapan Pemenang
Pengumuman Hasil Pelelangan
Sanggah Hasil Terhadap Pelelangan
Penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan
www.lkpp.go.id
Pelaksanaan Pengadaan BUP
Pelelangan Dua Tahap

## Slide 50
www.lkpp.go.id
Evaluasi Dokumen Penawaran
Pelelangan Dua Tahap
Sistem Gugur untuk persyaratan minimum; dan
01.
Panitia Pengadaan BUP menyusun persyaratan minimum
Persyaratan minimum dapat dituangkan dalam dokumen teknis dan/atau finansial
Sistem Nilai untuk persyaratan tambahan
02.
              Panitia memberi nilai angka tertentu pada setiap pemenuhan unsur yang menjadi persyaratan berdasarkan kriteria evaluasi dan bobot yang telah ditetapkan;
              Masing-masing unsur diberi bobot dan total bobot keseluruhan unsur berjumlah 100% (seratus persen);
              Penetapan peringkat disusun berdasarkan total jumlah capaian kombinasi nilai teknis dan nilai finansial.

## Slide 51
www.lkpp.go.id
01.
  Merupakan KPBU kondisi tertentu
02.
  Prakualifikasi hanya menghasilkan satu peserta
Penunjukan Langsung Pelaksanaan Pengadaan Pemerintah dilakukan, jika :
Pelaksanaan Pengadaan BUP
Penunjukan Langsung
Kondisi tertentu yang dimaksud, yaitu:
  Pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama;
  Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; atau
  Badan usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU

## Slide 52
www.lkpp.go.id
Pelaksanaan Pengadaan BUP
Penunjukan Langsung Kondisi Tertentu
Undangan kepada Calon Peserta yang memenuhi Ketentuan Kondisi Tertentu;
Pemberian Penjelasan;
Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran;
Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Penawaran;
Klarifikasi dan Negosiasi; dan
Penetapan dan Pengumuman Hasil

## Slide 53
www.lkpp.go.id
Pelaksanaan Pengadaan BUP
Penunjukan Langsung Prakualifikasi
menghasilkan Satu Peserta
Undangan kepada Peserta Tunggal;
Pemberian Penjelasan;
Pemasukan Dokumen Penawaran;
Evaluasi Dokumen Penawaran;
Klarifikasi dan Negosiasi; dan
Penetapan dan Pengumuman Hasil

## Slide 54
www.lkpp.go.id
Penandatanganan
Perjanjian KPBU
01.
Finalisasi terhadap rancangan perjanjian KPBU
02.
Tidak diperkenankan mengubah subtansi yang telah dikompetisikan
03.
Memperhatikan jaminan penawaran masih berlaku sampai diterimanya jaminan pelaksanaan oleh PJPK
Setelah Surat Penunjukan Pemenang diterbitkan, PJPK dan pemenang melakukan persiapan penandatanganan dengan ketentuan :
Pemenang harus mendirikan BUP yang akan menandatangani perjanjian KPBU
Jika ada kondisi yang mengakibatkan perubahan anggota maka pemenang mengajukan permohonan kepada PJPK dengan syarat tidak boleh mengakibatkan pergantian pimpinan konsorsium.

## Slide 55
www.lkpp.go.id
Rancangan Perjanjian KPBU
Dokumen Rancangan Perjanjian KPBU memuat beberapa ketentuan penting antara lain :
Lingkup pekerjaan;
Pengembalian investasi;
Standar kinerja pelayanan;
Pengembalian asset kepada PJPK; dan
Jangka waktu kerja sama;
Hak dan kewajiban;
Pemutusan dan pengakhiran perjanjian;
Ketentuan perubahan perjanjian.

## Slide 56
www.lkpp.go.id
Penandatanganan
Perjanjian KPBU Gagal
01. Pemenang tidak mendirikan BUP sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
03. Pemenang tidak memperpanjang jaminan penawaran sampai dengan diterimanya jaminan pelaksanaan oleh PJPK
02. Pemenang atau BUP yang didirikan pemenang menyampaikan surat pengunduran diri
04. BUP tidak melakukan penandatanganan perjanjian KPBU sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
PJPK dapat menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang kepada pemenang Cadangan apabila penandatanganan perjanjian KPBU gagal / pemenuhan pembiayaan gagal.
Penyebab Penandatanganan Perjanjian KPBU Gagal :

## Slide 57
www.lkpp.go.id
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Proyek Kerja Sama Pemerintah & Badan Usaha atas Prakarsa Badan Usaha

## Slide 58
www.lkpp.go.id
Pengadaan BUP
Prakarsa Badan Usaha
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas Prakarsa Badan Usaha atau biasa dikenal Proyek KPBU Unsolicited adalah rangkaian kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang diinisiasi atas terdapatnya minat Badan Usaha untuk mengerjakan Proyek KPBU

## Slide 59
www.lkpp.go.id
Tahapan Pengadaan BUP
Prakarsa Badan Usaha
01.
Evaluasi Calon Pemrakarsa;
02.
Penerbitan Surat Persetujuan Prakarsa;
03.
Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
04.
Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana; dan
05.
Persiapan Penandatanganan Perjanjian KPBU

## Slide 60
www.lkpp.go.id
Evaluasi
Calon Pemrakarsa
Calon Pemrakarsa mengajukan prakarsa KPBU kepada PJPK disertai dengan dokumen pendukung
Studi kelayakan
Rencana dokumen pengadaan BUP
Dokumen kualifikasi
Dokumen penawaran (metode swiss challenge atau penunjukan langsung dengan kondisi tertentu)
Usulan bentuk kompensasi
Rancang bangun rinci
Dokumen Pendukung
Panitia Pengadaan membantu PJPK melakukan evaluasi calon Pemrakarsa sehubungan dengan pemenuhan dokumen pendukung 2,3,4

## Slide 61
www.lkpp.go.id
Evaluasi
Rencana Dokumen Pengadaan
01.
Evaluasi Rencana Dokumen Pengadaan
02.
Penyampaian Hasil Evaluasi kepada PJPK
03.
Perbaikan
(apabila diperlukan)
04.
Persetujuan Rencana Dokumen Pengadaan
Kegiatan Evaluasi Rencana Dokumen Pengadaan:
01.
Rencana Dokumen Prakualifikasi
02.
Rencana Dokumen Permintaan Proposal
03.
Rencana Perjanjian KPBU
Isi Rencana Dokumen Pengadaan:

## Slide 62
www.lkpp.go.id
  Metode evaluasi sistem penawaran finansial terbaik dalam hal pemrakarsa menggunakan kompensasi pemberian hak untuk melakukan penawaran terhadap penawar terbaik atau pembelian prakarsa; atau
Metode Evaluasi Penawaran Terbaik
  Metode evaluasi sistem nilai dalam hal pemrakarsa menggunakan kompensasi tambahan nilai 10% (sepuluh persen) atau pembelian prakarsa.
Metode Evaluasi Sistem Nilai
Rencana Dokumen Permintaan Proposal disusun dengan metode evaluasi dan kompensasi yang dipilih oleh pemrakarsa, yaitu :

## Slide 63
www.lkpp.go.id
Evaluasi
Dokumen Kualifikasi
01.
Pemenuhan Persyaratan Administrasi
02.
Kemampuan Teknis
03.
Kemampuan Finansial
Isi Dokumen Kualifikasi Calon Pemrakarsa:
Kegiatan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Calon Pemrakarsa :
01.
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
02.
Perbaikan Dokumen Kualifikasi
03.
Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi
04.
Persetujuan Pemenuhan Kualifikasi
Evaluasi dilakukan sesuai dengan rencana Dokumen Prakualifikasi

## Slide 64
www.lkpp.go.id
Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur atau sistem pembobotan dengan ambang batas terhadap pemenuhan persyaratan yang dimuat dalam rencana Dokumen Prakualifikasi
Pelaksanaan Evaluasi dokumen kualifikasi, Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana membuat dan melaporkan kepada PJPK melalui Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi
PJPK menatapkan Calon Pemrakarsa yang telah lulus Prakualifikasi dalam Surat Persetujuan Prakarsa
Evaluasi Dokumen Kualifikasi

## Slide 65
www.lkpp.go.id
Evaluasi
Dokumen Penawaran
01.
02.
03.
04.
Kegiatan Evaluasi Dokumen Penawaran Calon Pemrakarsa :
Evaluasi Dokumen Penawaran
Negosiasi Dokumen Penawaran
Perbaikan Dokumen Penawaran
Persetujuan Dokumen Penawaran
Evaluasi Dokumen Penawaran Calon Pemrakarsa berlaku dalam hal Calon Pemrakarsa mengusulkan metode Pelelangan Swiss Challenge atau Penunjukan Langsung kondisi tertentu di dalam Rencana Dokumen Pengadaan.
Dalam hal PJPK menyetujui hasil evaluasi dan negosiasi Dokumen Penawaran Calon Pemrakarsa, PJPK mencantumkan persetujuan tersebut dalam Surat Persetujuan Prakarsa.

## Slide 66
www.lkpp.go.id
Persiapan Pengadaan BUP
Prakarsa Badan Usaha
Konfirmasi kesiapan proyek KPBU
01.
Penerbitan pemberitahuan informasi awal
02.
Penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksana
03.
Penyusunan rancangan pengumuman
04.
Penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan
05.
Konfirmasi atas pemenuhan persyaratan Pemrakarsa
06.
Pengelolaan ruangan data dan informasi
07.

## Slide 67
www.lkpp.go.id
Panitia melakukan konfirmasi atas pemenuhan persyaratan Prakualifikasi dan Dokumen Penawaran Pemrakarsa jika terdapat perubahan dan/ atau penambahan yang bersifat subtansial
01.
Pemenuhan kualifikasi Pemrakarsa pada metode Pelelangan satu tahap atau Penggabungan Prakualifikasi dan Pelelangan satu tahap: atau
02.
Pemenuhan kualifikasi atau penawaran pada metode Swiss Challenge
Panitia menginformasikan kepada Pemrakarsa untuk melengkapi atau memperbaiki Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Penawaran
  Panitia melakukan evaluasi perbaikan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Penawaran yang disampaikan Pemrakarsa
Persiapan Pengadaan
06. Konfirmasi Pemenuhan Persyaratan Pemrakarsa

## Slide 68
www.lkpp.go.id
  Persyaratan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Penawaran telah terpenuhi, maka Panitia menyatakan Pemrakarsa telah memenuhi persyaratan Pengadaan
  Konfirmasi pemenuhan persyaratan Pemrakarsa dituangkan dalam Berita Acara
Persyaratan
Terpenuhi
  Pemrakarsa dianggap mengundurkan diri dalam hal:
Pemrakarsa tidak menyampaikan perbaikan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Penawaran sampai batas waktu yang ditentukan; atau
Pemrakarsa menyampaikan surat pengunduran diri
Persyaratan Tidak Terpenuhi

## Slide 69
www.lkpp.go.id
Pelaksanaan BUP
Prakarsa Badan Usaha
01.
Pelelangan; atau
02.
Penunjukkan Langsung
Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha atas
Prakarsa Badan Usaha terdiri dari:
Pelaksanaan Pelelangan atau Penunjukan Langsung dilakukan melalui Prakualifikasi
Pemrakarsa yang telah dinyatakan lulus kualifikasi, tidak perlu mengikuti Prakualifikasi

## Slide 70
www.lkpp.go.id
Pelaksanaan Pengadaan BUP
Pelelangan
Pelelangan Satu Tahap;
01.
RfQ
RfP
Penggabungan Prakualifikasi Dan Pelelangan Satu Tahap
02.
RfQ
RfP
Swiss Challenge
03.
RfQ
RfP
BID

## Slide 71
www.lkpp.go.id
Penilaian kualifikasi meliputi:
01.
02.
Sistem Pembobotan
        Pemenuhan syarat administrasi
        Kemampuan finansial
03.
Pelaksanaan Pengadaan BUP
Prakualifikasi
Prakualifikasi memastikan bahwa hanya peserta yang mampu menjalan proyek yang dapat mengikuti proses Lelang
        Dalam hal hasil Prakualifikasi menghasilkan 1 (satu) Peserta (hanya Pemrakarsa), maka Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana meminta persetujuan PJPK untuk melaksanakan Penunjukan Langsung

## Slide 72
www.lkpp.go.id
Ketentuan
Pelaksanaan Pengadaan BUP
Tahapan Pelaksanaan Pelelangan Satu Tahap dan Penggabungan Prakualifikasi & Pelelangan Satu Tahap pada Pengadaan BUP Proyek KPBU secara unsolicited sama dengan tahapan Pengadaan BUP Proyek KPBU secara solicited
01
Dalam hal Penggabungan Prakualifikasi dan Pelelangan Satu Tahap, Pemrakarsa hanya menyampaikan Dokumen Penawaran
02

## Slide 73
www.lkpp.go.id
01.
Pemrakarsa mendapatkan kompensasi hak untuk melakukan penawaran terhadap penawar terbaik (right to match);
02.
Pemrakarsa telah mendapatkan persetujuan Dokumen Penawaran Pemrakarsa; dan
03.
Terdapat berita acara pelaksanaan konfirmasi atas pemenuhan persyaratan pemrakarsa yang telah memenuhi persyaratan pengadaan
Pengadaan melalui Swiss Challenge dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pada proses Pelelangan Pemrakarsa tidak perlu memasukkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
Tahapan Penggabungan Prakualifikasi dan Pelelangan Satu Tahap berlaku terhadap pelaksanaan tahapan Swiss Challenge
Ketentuan Umum
Swiss
Challenge

## Slide 74
Pengumuman pengadaan
Pendaftaran dan penyampaian dokumen surat kerahasiaan
Penyampaian dokumen pengadaan dan akses ruangan data dan informasi
Pemberian penjelasan
Pemasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran
Penyampaian undangan dan pembukaan dokumen kualifikasi dan penawaran
Evaluasi dokumen kualifikasi
Evaluasi dokumen penawaran
Negosiasi dokumen penawaran (dalam hal hanya terdapat 1 (satu) peserta yang lulus evaluasi)
Penerbitan berita acara hasil pelelangan (BAHP)
Penetapan pemenang
Pengumuman hasil pelelangan
Sanggah terhadap hasil pelelangan
Penerbitan surat penunjukan pemenang pelelangan
www.lkpp.go.id
Tahapan Pelelangan Swiss Challenge

## Slide 75
www.lkpp.go.id
Evaluasi Dokumen Penawaran pada Swiss Challenge dilakukan dengan metode sistem penawaran finansial terbaik
Evaluasi Dokumen Penawaran
Swiss Challenge
Kompetisi finansial terbaik dilakukan kepada peserta yang lulus evaluasi persyaratan administrasi dan teknis. Finansial terbaik yang bisa dikompetisikan antara lain:
01. Harga terendah;
04. Dukungan kelayakan terendah; dan/ atau
02. Tarif terendah;
05. Penawaran terbaik dalam bentuk nilai moneter lainnya
03. Pembayaran ketersediaan layanan terendah;

## Slide 76
www.lkpp.go.id
Evaluasi Dokumen Penawaran
Swiss Challenge
Dalam hal penawaran Pemrakarsa bukan merupakan penawaran terbaik, maka Panitia menyampaikan informasi kepada pemrakarsa untuk dapat menggunakan kompensasi
Batas waktu pemasukan perbaikan penawaran dan tata cara evaluasinya dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam RfP
Panitia Pengadaan Menyusun Berita Acara Hasil Evaluasi Final

## Slide 77
www.lkpp.go.id
01.
  Merupakan KPBU kondisi tertentu
02.
  Prakualifikasi hanya menghasilkan satu peserta
Penunjukan Langsung Pelaksanaan Pengadaan Pemerintah dilakukan, jika :
Pelaksanaan Pengadaan BUP
Penunjukan Langsung
Kondisi tertentu yang dimaksud, yaitu:
  Pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama;
  Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; atau
  Badan usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU

## Slide 78
www.lkpp.go.id
Ketentuan Lain - Lain
Pengadaan KPBU

## Slide 79
www.lkpp.go.id
Ketentuan Lain :
Pertentangan kepentingan
01. Semua pihak/ pelaku yang terlibat dalam Pengadaan menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada terjadinya persaingan usaha tidak sehat
02. Pelaku pengadaan yang dimaksud atau pihak lain yang terlibat dalam Pengadaan menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk menghindari terjadinya pertentangan kepentingan yang mengakibatkan persekongkolan, praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

## Slide 80
www.lkpp.go.id
Pertentangan Kepentingan yang dimaksud
01
Pihak konsultan yang membantu PJPK pada tahap penyiapan atau transaksi:
Menjadi peserta atau anggota konsorsium peserta pengadaan badan usaha pelaksana pada proyek KPBU yang sama;
Menjadi konsultan bagi peserta atau anggota konsorsium peserta pengadaan badan usaha pelaksana pada proyek KPBU yang sama;
Menjadi anggota direksi/dewan komisaris badan usaha atau yang disebut dengan istilah lain yang memiliki kewenangan setara;
Menjadi pemegang saham yang memiliki kendali pada peserta baik langsung maupun tidak langsung;
Memberikan pembiayaan/pendanaan pada proyek KPBU yang sama; atau
Memberikan penjaminan pada proyek KPBU yang sama

## Slide 81
www.lkpp.go.id
Pertentangan Kepentingan yang dimaksud
02
Pihak yang bertindak selaku konsultan pada lebih dari 1 (satu) peserta dalam pengadaan yang sama
03
Menjadi anggota direksi/dewan komisaris badan usaha (atau yang disebut dengan istilah lain yang memiliki kewenangan setara) dan/atau tenaga ahli badan usaha pada lebih dari 1 (satu) peserta dalam pengadaan yang sama
04
Anggota panitia pengadaan/simpul KPBU memiliki kendali pada peserta baik langsung maupun tidak langsung
05
  Hubungan antara 2 (dua) atau lebih peserta atau anggota dari konsorsium yang berbeda pada pengadaan yang sama dikendalikan oleh pihak yang sama, baik langsung maupun tidak langsung

## Slide 82
www.lkpp.go.id
Ketentuan Lain :
Jaminan Pengadaan
Jaminan dalam Pengadaan terdiri atas:
Jaminan Penawaran
01.
Jaminan Pelaksanaan
02.
Jaminan diterbitkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/ perusahaan asuransi/ lembaga keuangan.
Jaminan bersifat tanpa syarat, dapat dicairkan sebesar nilai jaminan, dan dapat dicairkan di Indonesia

## Slide 83
www.lkpp.go.id
Jaminan Penawaran
Jaminan Penawaran diberikan oleh Peserta Pengadaan pada saat memasukan Dokumen Penawaran
01.
Penentuan besaran Jaminan Penawaran dilakukan dengan memperhatikan karakteristik, kompleksitas dan risiko proyek KPBU
02.
Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan paling lambat 14 hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh penerbit jaminan
03.

## Slide 84
www.lkpp.go.id
Jaminan Pelaksanaan
01. Badan Usaha Pelaksana menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai salah satu persyaratan berlaku efektifnya Perjanjian KPBU
03. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PJPK diterima oleh penerbit jaminan
02. Besaran Jaminan Pelaksanaan paling tinggi 5% (lima persen) dari nilai investasi sesuai dengan Perjanjian KPBU
04. Hal-hal yang mengakibatkan Badan Usaha Pelaksana wanprestasi sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian KPBU
Notes: No. 4 apa? Sepertinya bukan disini

## Slide 85
www.lkpp.go.id
Ketentuan Lain :
Pemenang Cadangan BUP
Dalam hal Penetapan Pemenang Pelelangan BUP, PJPK dapat menetapkan Pemenang Cadangan
Penandatanganan Perjanjian KPBU gagal ditandatangani oleh Pemenang
01.
BUP gagal mendapatkan pemenuhan pembiayaan (financial close)
02.
PJPK dapat menunjuk pemenang cadangan dalam kondisi sebagai berikut:

## Slide 86
www.lkpp.go.id
Ketentuan Lain :
Pengawasan & Pengaduan
  PJPK melakukan pengawasan Pengadaan melalui APIP pada kelembagaan PJPK masing-masing
Pengawasan
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas segala bentuk penyimpangan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik
Pengaduan

## Slide 87
Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
(021) 29935577
www.lkpp.go.id
- TERIMA KASIH -
Notes: Judulnya jgn kontak LKPP.
Tambah IG D12 dan LKPP